汕头市科技应用职业技术学校装修改造

招标书

汕头市科技应用职业技术学校

2025年7月

目     录

第一部分 投标邀请书	3

第二部分 投标需知	5

第三部分 投标文件的组成及样式	7

# 投标邀请书

汕头市科技应用职业技术学校装修改造项目进行招标，现邀请具备承担本项目资质及能力的投标方前来投标。

1、项目名称：汕头市科技应用职业技术学校装修改造项目

2、招标范围

综合楼二（厂房D栋）装修改造工程

3、资格要求

- 投标方须是中华人民共和国境内的独立企业法人、其他组织或境外企业在国内的合法机构，且具有独立订立合同的资格（提供加盖投标方公章证明文件：营业执照复印件）；

- 投标方应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；投标方应是在法律上和财务上独立，合法运作并独立于招标方的；投标方没有直接或间接地与招标方雇用或曾经雇用过的，为本次招标编制技术规范和其他文件或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一项目招标中同时投标；与招标方存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

业绩要求：

装饰装修工程：2020年1月1日起至今，具有至少2个合同金额100万元及以上的装饰装修工程合同业绩。（须提供加盖投标方公章的业绩证明复印件：包括合同首页、合同签订时间、签字页、主要工作内容等，业绩时间以合同签订时间为准）；

- 投标方（如投标方为分公司，包含其总公司）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

- 投标方（如投标方为分公司，包含其总公司）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标方（如投标方为分公司，包含其总公司）或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果为准）；

- 本项目不允许联合体投标。

- 4．投标截止时间：2025年7月14日（北京时间）

- 开标时间：2024年7月15日（北京时间）

- 开标地点:  汕头市科技应用职业技术学校

- 5．投标方式

- ■线上投标：

- 投标方必须开标时间截止日期前应标，以邮件方式发至fhcheal@126.com，所有投标文件均需加盖公章并扫描为PDF文件格式。

# 第二部分 投标需知

| 工程名称 | 汕头市科技应用职业技术学校装修改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 汕头市科技应用职业技术学校 |  |  |
| 项目业主 | 汕头市科技应用职业技术学校 |  |  |
| 联 系 人 | 蔡风华 | 电话：133 1639 2691 |  |
| 招标方式 | 邮箱蔡风华邮箱：fhcheal@126.com |  |  |
| 招标范围 | 综合楼二（厂房D栋）新建课室、实训室、办公室及配套卫生间等装修改造，主要范围包括隔墙、地面、吊顶、给排水、供电（强电）、门窗等装修改造，本次范围仅限于附件设计图纸内容，给排水及强电与目前管线接驳部分需根据现场情况另行报价核算。报价包括甲方指令范围的所有内容的材料、人工、机械、安全及验收、保修服务。 |  |  |
| 承包方式 | 包人工、材料、机械、安全、验收 | 工程类别 | 装修改造 |
| 工期要求 | 暂定开工时间：2024年7月16日（以甲方项目部开工令为准） 完工时间：2024年8月15日 | 投标 保证金 | 无 |
| 资金来源 | 本工程为自筹资金 |  |  |
| 计量、付款节点及结算要求 | 1、计量：按照完成工程清单结算，工程结束后，乙方提交结算单及验收单，甲方确认结算单并验收合格后，根据甲方财务状况逐月分配，直至合同约定额度(合同总价款的95%-97%)； 2、竣工验收合格1年，履行质保期后支付至结算价的100% 。 |  |  |
| 工程质量 | 国家现行施工标准和规范； |  |  |
| 安全文明 施工要求 | - 安全目标：合格 - 执行标准：国家现行建设工程安全生产管理条例 |  |  |
| 项目管理要求 | - 项目配备项目经理1名（具有丰富的现场施工管理经验与协调能力）； - 项目配备安全员1名（持有安全C证）； - 编制好可行性进度计划表。 |  |  |
| 保险要求 | 1、自行购买工程意外险等工程险，出现安全事故由投标单位承担全部责任； 2、自行购买所有进场施工人员人身意外险，保额≥30万。 |  |  |
| 现场踏勘 | 可自行前往现场踏勘，如有需要，请主动与汕头市科技应用职业技术学校人员联系，以便开展工作；发生费用由意向应审人自行承担。 联系人：蔡风华 联系电话：13316392691 |  |  |
| 报价截止日期 | 2025年7月14日 |  |  |

# 第三部分   投标文件的组成及样式

- 投标文件的组成：

- 投标方的投标文件由以下内容组成（以下资料均须加盖红章）：

1、投标方承诺函；

2、营业执照及法定代表人身份证复印件；

3、投标方法定代表人授权书及授权代表身份证复印件；

4、项目所要求的资质证书（须提供有效证书复印件）；

5、不转包承诺书；

6、业绩表（附合同文件）；

7、清单报价表；

8、进度计划表。

- 1、 投标方承诺函

致（发包方）：汕头市科技应用职业技术学院

- 我方收到贵单位汕头市科技应用职业技术学院装修改造项目招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.1在研究了上述工程的招标文件商务条款、技术条款、施工合同条件、规范以及附件后，我们，即文末签名人，愿以报价文件所属总价承担本项目，按照招标文件中的一切要求，提供投标文件及技术服务，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

- 1.2如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成合同规定的全部工程。

1.3 我们同意从确定的接收投标之日起90天内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，并随时被接受。

1.4在制定和执行一份正式合同协议书之前，本投标文件连同你方书面的中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

1.5本项目拟派出项目经理（即项目负责人）为                 ，身份证号码为：              ，证书名称：                ，编号：                。联系电话（手机）：                  。

签字：             。

1.6本项目拟派出安全员为             ，身份证号码为：              ，证书名称：                  ，编号：                     。联系电话（手机）：                  。

签字：             。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地  址：

- 日  期：2024年  月   日

- 2、法定代表人资格证明书

投标方名称：

地址：

姓名：         性别：    年龄：     职务：

系                的法定代表人。为施工、竣工和保修汕头市科技应用职业技术学院装修改造项目，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标方：（盖章）

日期：2025年     月     日

(请提供法人身份证复印件，并加盖公章)

3、法定代表人授权书

汕头市科技应用职业技术学院：

本授权委托书声明：我       （姓名）系             （投标方名称）的法定代表人，现授权委托       （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加汕头市科技应用职业技术学院装修改造项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予承认, 我公司对代理人的签名负全部责任。在授权书有效时间内代理人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：             性别：        年龄：

单位：               部门：        职务：

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：2025年     月     日

（请提供授权代表身份证复印件，并加盖公章)

- 资质文件

项目所要求的资质证书：营业执照、项目经理二级建造师、安全员C证

- 5、不转包承诺书

汕头市科技应用职业技术学院 （招标方名称）：

我方           （投标方名称）于   年  月  日自愿参与你方汕头市科技应用职业技术学院装修改造项目的投标，如我方中标，我方承诺：不将中标项目转包给第三方。如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：

一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。

二、接受你方扣除我方合同金额10%的处罚。

三、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。

承诺人：                （投标方名称，盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

法定代表人或委托代理人身份证号码：

电话：            /             （法定代表人或委托代理人工作固定电话和手机号码）

年    月    日

- 6、业绩表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 工作内容 | 业主联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

资格业绩要求：

装饰装修工程：2020年1月1日起至今，具有至少2个合同金额100万元及以上的装饰装修工程合同业绩。

（须提供加盖投标方公章的业绩证明复印件：包括合同首页、合同签订时间、签字页、主要工作内容等，业绩时间以合同签订时间为准）。

投标方名称：        （盖章）

投标方法人代表（或其授权代理人）：           （签字或盖章）

日期：2025年   月   日